# 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司总行大楼装饰装修改造项目EPC总承包招标公告

### 1．招标条件

本招标项目浙江嵊州农村商业银行股份有限公司总行大楼装饰装修改造项目EPC总承包（项目名称），已由   /   （项目审批、核准或备案机关名称）以  /  （批文名称及编号）批准建设，项目业主为浙江嵊州农村商业银行股份有限公司，建设资金来自自有资金（资金来源），招标人为浙江嵊州农村商业银行股份有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计、采购、施工总承包进行公开招标。

### 2．项目概况与招标范围

2.1建设地点：浙江省嵊州市官河路398号（浙江嵊州农村商业银行股份有限公司总行）。

2.2建设规模：本项目概算总投资约3655.80万元，本次招标概算价2933.1873万元，其中设计服务费68.4873万元，概算工程费用2864.7万元（其中：设备购置费为100万元，不下浮，本概算工程费用不含空调通风费用）。本次招标设计费用按54.7899万元（标准服务费下浮20%计算）填报，不参与竞争报价，工程费用适用的下浮率报价范围为5%--15%，本项目工程费用招标控制价（即投标最高限价，为下浮率报价范围的上限价格）为2726.4650万元，工程费用风险控制价（即下浮率报价范围的下限价格）为2449.9950万元。投标报价高于本次招标的招标控制价的，否决其投标；低于风险控制价的，不列入评标基准价的计算，因投标文件评审中被否决的投标人也不列入评标基准价的计算。凡低于该风险控制价的，中标人应在中标候选人公示结束之日起5个工作日内提缴履约保证金的同时必须额外补交中标价净值与风险控制价之差额（现金或银行保函），中标人不提交的视为放弃中标。

2.3招标范围：本项目为EPC总承包工程，招标范围包括本建设项目的所有工程的初步设计深化、施工图设计及投标预算编制、施工全过程及后续设计服务工作等、工程相关的所有设备及材料的采购、保管、所有工程施工、验收、移交、备案、工程缺陷责任期的保修、负责管理协调各分包单位、供应商的配合工作，以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。

①设计范围：按照招标人确定的规划方案、初步设计（含概算编制）及使用功能要求进行初步设计优化、施工图设计、图审等设计项目。项目若涉及特殊专业性子项的，可由中标方委托专业资质设计单位协作完成，设计费用不再增加，若项目实施过程中有新增加的相关设计内容，设计单位须无条件配合，设计费用也不再增加。

②施工范围：包括总行大楼建筑室内装修拆除、设备和管线拆除、部分内墙砌筑、外墙修复、屋面防水工程、消防水池工程、室内装修工程、给排水工程、消防工程、强电工程、空调通风配合工作、干挂大理石安全检测、抗震支架工程、智能化综合布线工程、室外道路景观工程、室外综合管线工程、电梯安装、原城市酒店整体装修、数据中心加固、办公区搬迁、废旧物资回收等。施工范围包括设计范围内所涉及的全部建安工程内容及缺陷责任期的保修。材料设备的采购包括涉及本项目所有材料设备的采购。

③其他内容：完成施工图设计、投标预算编制及配合招标人完成施工图图审、施工许可证等有关审批手续工作、各部门协调工作等。

2.4本项目计划工期：395日历日，其中设计工期：合同签订后30日历日内完成施工图设计；施工工期暂定：365日历日。缺陷责任期：24个月。

2.5设计质量要求：施工图设计符合本建设项目现行国家规范、标准、强制性规定，无重大差错，符合现行工程设计文件编制深度规定要求；

工程质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

### 3．投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具有独立法人资格，同时具备设计资质和施工资质，或符合资质要求的单位组成联合体：

设计资质：须具备工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质；并在人员、技术、资金等方面具有相应的能力。

施工资质：须具备建筑装修装饰工程专业承包一级资质并具有有效的安全生产许可证；并在人员、技术、资金等方面具有相应的能力。

3.2项目负责人（联合体投标的，应由联合牵头人拟派项目负责人）：具有一级注册建筑师资格或建筑工程专业一级注册建造师资格，且不得担任其他未通过验收的建设工程项目的项目负责人。设计负责人：具有一级注册建筑师资格；施工负责人：具有建筑工程专业一级注册建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证书(B证)，且不得担任其他未通过验收的建设工程项目的项目负责人。以上负责人均不得相互兼任。

“在建工程”认定：

3.2.1在省级诚信平台（浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台、浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统、浙江省水利建设市场信息平台）有在建记录,投标人在投标文件中提供了变更项目负责人或工程完工书面资料，没有在诚信平台及时变更，视同为有在建工程。

3.2.2 在全国建筑市场监管公共服务平台的个人工程业绩有记录，但在该平台上没有相关的竣工验收资料的，须在投标文件中提供相关的竣工验收合格证明材料（工程所在地工程质量监督机构出具的《工程质量监督报告》或工程所在地工程质量监督机构出具的竣工验收合格证明材料或工程竣工验收备案表或工程质量竣工验收记录表复印件），若没有在投标文件中提供的，视为有在建工程。

3.2.3同一投标人拟派同一项目负责人的，如已有项目被确定为中标候选人，参照有“在建工程”的规定执行。

3.3其它资格条件：省外企业需提供省外企业进浙承接业务备案相关证明或查询记录的相关网页截图。

3.4本次招标接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

- 组成联合体投标的须由施工资质的单位为联合体牵头人；

- 联合体成员不得超过2家；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标；

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各成员的职责及分工，授权联合体牵头人其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作；

- 投标文件递交后，联合体成员不得变更；

3.5其他要求：

3.5.1 根据《保障农民工工资支付条例》等相关文件规定缴纳民工工资支付保证金及办理相关手续。

3.5.2企业或法定代表人或项目负责人三年内无行贿犯罪记录（以 “中国裁判文书网”查询为准）。

3.5.3企业或项目负责人没有被相关监管部门（行业主管部门、招投标监督部门）限制、清出嵊州市市场记录（具体时间以监管部门规定时限为准）。

3.5.4企业或法定代表人没有被人民法院纳入失信被执行人名单（以最高人民法院“中国执行信息公开网”查询为准）。如有特殊情况的,由投标人在投标文件中提供执行法院的有效依据。

3.5.5在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中没有被列入失信被执行人名单。

### 4．招标文件的获取

4.1招标文件获取时间：2025年3月27日至2025年4月29日，每天上午 9:00 至 11:30 ，下午 14:00至16:00（北京时间，双休日及法定节假日除外）。

发售地点：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司嵊州分公司（嵊州市北直街81号粮食局附楼二楼）。

凡有意参加投标者，购买招标文件时请投标单位授权委托人随带授权委托书及身份证、资质证书、项目负责人证书和身份证、公司营业执照、《省外企业进浙承接业务备案表》（省外企业）（以上复印件加盖单位公章，原件备查）。

4.2招标文件每套售价 100 元，售后不退。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件提交截止时间：2025年4月29日 9 时00 分，地点：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司嵊州分公司（嵊州市北直街81号粮食局附楼二楼）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.2项目负责人或授权委托人凭授权委托书、身份证、投标文件、投标保证金收据（以上均为原件）准时到现场参加。

6、其他有关内容

6.1投标保证金：20万元（大写：贰拾万元整），投标保证金必须在2025年4月28日16：00时（北京时间）前通过投标人的基本账户以网上银行、电汇、汇票或转账形式汇入指定帐户。户名：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司嵊州分公司，开户银行：上海浦东发展银行嵊州支行，账号：85090078801400000070，同时持相关付款凭证到浙江筑脸全过程工程咨询有限公司嵊州分公司开具竞包保证金收据。如因投标人自身原因，造成投标单位保证金未及时到账的，一律视为不响应招标文件，其投标文件不予以接受。（如投标人为联合体投标的，从联合体牵头人的基本账户转出或由联合体牵头人出具投标保函）。

6.2评标方法：技术打分制综合评价法；

6.3中标方式：推荐综合得分最高的有效投标人为中标候选人。

6.4工程款支付：在招标文件中明确。

7. 公告与招标文件不一致性

若本公告相关内容与招标文件不一致，以招标文件为准。

8.联系方式

招标人：浙江嵊州农村商业银行股份有限公司招标代理机构：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司

地址：浙江省嵊州市官河路398号地址：嵊州市北直街81号粮食局副楼二楼

邮编： 312400     　　　 邮编：312400

联系人：丁经理联 系 人：余钿

电话：0575-83815590电    话：0575-83330176

传真：传    真：

电子邮件：电子邮件：