浙江嵊州农村商业银行股份有限公司总部大楼建设项目设计招标公告

1. 招标条件
 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司总部大楼建设项目设计 建设资金来自 自有资金 ，出资比例为 100% ，项目业主为浙江嵊州农村商业银行股份有限公司，招标人为浙江嵊州农村商业银行股份有限公司，委托代理机构为浙江筑脸全过程工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围
2.1建设地点： 嵊州市鹿山街道B2025-7号。

2.2投资估算（或概算）：30040万元(其中建安工程费25000万元，设备购置费1200万元）；本招标项目最高投标限价(招标控制价)为:472.3821万元。
2.3建设规模：浙江嵊州农村商业银行股份有限公司总部大楼建设项目位于浙江省嵊州市丽湖新区核心地块，项目总用地16.50亩（10998平方米），总建筑面积34000平方米，其中地上建筑面积25000平方米，地下建筑面积9000平方米。项目融合银行营业大厅、办公空间、金库、餐饮服务、会议中心、多功能厅、人防设施及地下车库等多元功能，打造一个集金融服务与办公运营于一体的现代化金融办公综合体。

2.4招标范围： 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司总部大楼建设项目设计涉及整体方案设计、初步设计及概算、施工图设计、施工全过程及后续设计服务工作等。主要内容包括但不限于在项目红线内的方案设计及优化（包括投资估算、绿色建筑、节能（含节能评估）、初步设计、设计概算编制及施工图设计和所有专项设计（必须达到施工图设计深度并通过图审；需要专项论证或审查的，必须通过论证或审查）及参加图纸会审、技术交底。具体内容包括但不限于：规划红线范围内的建筑、结构（含基坑围护、结构加固处理、主体结构设计）、人防地下室、装配式及深化设计、挖填土、给排水、强弱电、供电系统设计（施工用电、永久用电等）、消防工程、暖通（含通风、排风、新风设计）、钢结构、园林绿化（含室外景观、道路、环艺、灯光）、室内装饰工程、室外附属及综合管线工程、地下通道工程、标识系统、停车场等建设红线范围内所有内容的方案设计（含方案调整、方案评审、投资估算编制）、初步设计文件（含初步设计调整、初步设计评审、初步设计概算编制、协助招标人完成初步设计概算报批）、施工图设计（含施工图设计调整、图审过程中的施工图设计调整以及项目实施过程中的设计变更等）、专业工程二次专项深化设计及各阶段成果评审（含基坑方案的评审费）、项目总体规划图、总平面设计、重出效果图、图纸会审、技术交底、提供施工现场配合服务、装配式建筑、绿色建筑咨询及报审（含评审费）、竣工验收、设计成果汇报以及与本工程相关的其他所有设计（还包括节能设计、日照分析、绿色建筑设计等），同时完成本项目设计工作而需完成的其他工作或需协助招标人完成的其他工作（包括与另行委托的专项设计配合，如有）等所有设计相关工作内容。
2.5设计服务期限：90日历天（其中：方案设计文件编制时间为15日历天；初步（深化）设计文件编制时间为25日历天；施工图设计文件编制时间为50日历天）。

2.6是否属于政府采购工程： □是  ☑否

3. 投标人资格要求
（一）投标人：

☑3.1具备工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计甲级及以上资质（建设工程设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程设计业务）。

☑3.2自 2021 年 7 月 1 日以来☑承接过/□完成过 单个合同建安投资15000万元及以上的公共建筑类设计（必须包含初步设计及施工图设计内容）项目 业绩。

注：提供中标通知书、设计合同复印件并加盖投标人公章。如以上证明材料未体现评分项中所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在地行业主管部门出具的证明材料。

公共建筑以《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）中的定义为准（公共建筑包括办公建筑（如写字楼、政府办公楼等），商业建筑（如商场、超市、金融建筑等），酒店建筑（如宾馆、饭店、娱乐场所等)，科教文卫建筑(如文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房等）以及交通运输建筑（如机场、车站等）。不含商住楼、仓储物流。
3.3本次招标□接受/☑不接受联合体投标。

联合体投标的应满足下列要求：             /             。

□3.4        /             。

（二）拟派项目负责人：

☑3.5拟派项目负责人须具备一级注册建筑师资格。

☑3.6拟派项目负责人为投标申请人在职职工的，需提供缴费期限包含2026年1月至2026年6月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章,非独立法人的分公司社保证明有效），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准。若上述负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2026年1月至2026年6月由人事代理中心或类似证明机构出具的社保证明为准（需加盖人事代理中心证明专用章）。

（三）其他：

3.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3.8投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统严重失信名单的信息为准）。

3.9投标人及其拟派项目负责人自2023年  7 月  1 日起至投标截止日止无行贿犯罪记录。

3.10在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.11其他要求：           /            。

4. 招标方式

4.1公开招标。

5. 定标方式

☑5.1采用评定分离。

□5.2不采用评定分离。  
6. 招标文件的获取
6.1招标文件获取时间：2026年 7 月 28 日至2026年 8 月 18 日，每天上午 9:00 至 11:30 ，下午14:00至16:00（北京时间，双休日及法定节假日除外）。

发售地点：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司嵊州第一分公司 （嵊州市北直街81号粮食局附楼二楼）。

凡有意参加投标者，购买招标文件时请投标单位授权委托人随带授权委托书及身份证、资质证书、项目负责人证书和身份证、公司营业执照、业绩证明资料等（以上复印件加盖单位公章，原件备查）。 

6.2招标文件每套售价 100 元，售后不退。

7. 投标文件的递交

☑7.1采用线下招标，投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年 8 月 18日9时30分 （北京时间，下同），递交地点为浙江筑脸全过程工程咨询有限公司嵊州第一分公司 （嵊州市北直街81号粮食局附楼二楼） 。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在网上发布。

9. 联系方式
招标人：浙江嵊州农村商业银行股份有限公司   招标代理机构：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司

地址：浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道官河路 398 号   地址：嵊州市北直街81号粮食局副楼二楼  
联 系 人：   丁经理                        联 系 人：   余钿                    
电    话： 0575-83815590                   电    话：0575-83330176                

邮    箱：              /                  邮    箱：451681852@qq.com           
 2026年 7 月 28 日



